# Cronograma

Acadêmico: Felipe Helfensteler Beskow

## Marco 1 – 30/09/2021

1. Sumário Executivo

## Marco 2 – 07/10/2021

1. Cronograma
2. Configurar Ambiente

## Marco 3 – 14/10/2021

1. Criar projeto no Firebase
2. Criar Projeto Flutter
3. Criar Repositório no Github
4. Levantar requisitos
5. Criar um protótipo de baixa fidelidade

## Marco 4 – 21/10/2021

1. Iniciar desenvolvimento da aplicação

## Marco 5 até 10 – 28/10/2021 até 02/12/2021

1. Desenvolvimento do aplicativo

## Marco 11 – /12/2021

1. Avaliar aplicativo e sugerir últimas mudanças

## Marco 12 – 16/12/2021

1. Realizar ajustes
2. Entrega